Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Sieroszewice

Nr V/30/2003 z dnia 16.04.2003r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2003 rok

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

| Lp. | Nazwa programu. Zadania planowane do realizacji w ramach programu | Jednostki organizacyjne realizujące j c program | Okres realizacji programu | Łączne nakłady finansowe - wartość kosztorysowa zadania | Wydatki do poniesione w latach |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2003 | 2004 | 2005 |
| I | Poprawa stanu bazy oświatowej |  |  | 4.770.896 | 1.397.000 | 1.578.523 | 1.205.500 |
| l | Budowa Szkoły Podstawowej w Strzyżewie | Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli | 2002-2006 | 2.059.873 | 600.000 | 400.000 | 500.000 |
| 2 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Sieroszewicach | Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli | 2002-2005 | 2.634.023 | 750.000 | 1.178.523 | 705.500 |
| 3 | Remont Zespołu Szkół w Wielowsi | Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli | 2002-2003 | 77.000 | 47.000 |  |  |
| II | Poprawa stanu dróg na terenie gminy |  |  | 230.000 | 120.000 |  |  |
| l. | Modernizacja drogi gminnej we wsi Latowice, ul.Południowa | Urząd Gminy | 2002-2003 | 230.000 | 120.000 |  |  |
| III | Poprawa stanu sanitarnego gminy |  |  | 2.159.563 | 584.563 |  |  |
| l. | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rososzyca | Urząd Gminy | 2002-2003 | 2.159.563 | 584.563 |  |  |
| Ogółem em: |  |  |  | 7.160.459 | 2.101.563 | 1.578.523 | 1.205.500 |

Przewodniczący Rady

Arkudiusz Wojtczak